看板全景审计报告

AI 调用面 · 人机界面 · 性能与安全 · 开源就绪 · 个性化

审计日期:2026-09-07

审计对象:看板代码检出 · master c4d948a(与发布副本一致)

审计人:Claude(Fable 5.1)

性质:只审计不改代码;整改工作包已登记为看板卡(AUD-*),拍板点挂在 AD-20260907-BOARD-AUDIT 卡上

目录

0. 一页结论

1. 审计方法与证据来源

2. 文献与行业实践对照(只写"对本看板意味着什么")

3. 现状盘点(功能地图)

4. 问题清单(编号 · 严重度 · 证据 · 建议)

5. 整改方案(18 个工作包,已登记为看板卡)

6. 个性化与趣味功能提案(全部默认可关,先出方案再做)

7. 拍板点(已登记到 `AD-20260907-BOARD-AUDIT` 卡)

8. 附录

审计人:Claude(Fable 5.1)。审计对象:看板代码检出(本机目录,下文记作「检出」)master c4d948a(与发布副本一致);在跑的 6060 服务 f513d8d(落后一版)。

范围:CLI 33 条命令、server 全部端点、20 个前端视图、git/Claude Code 钩子、协议文本(CLAUDE.md 锚段 / AGENTS.md / skill §6.2·§11.9 及其子文件)、9 个已注册项目的真实数据、文献与行业实践。

本报告只审计不改代码;整改工作包已登记为看板卡(AUD-* 前缀,项目 dashboard),拍板点挂在 AD-20260907-BOARD-AUDIT 卡的 decisions 上。

负责人 0907 当面补充的三条约束贯穿全文:① 界面不要 emoji,外观改动先出方案再施工;② 三层结构(编号 / 人话标题 / 给 AI 的技术说明)保留,"复制卡号就能开工"不能断;③ AI 侧改进的目的是降本增效,不为省 token 而省 token。

# 0. 一页结论

骨架健康,方向正确;当前最大的浪费不在功能缺失,而在"信噪比"和"重复劳动"。

| 维度 | 结论 | 最要紧的三件事 |
| --- | --- | --- |
| AI 调用面 | 协议靠三份互相打架的文档背下来;命令没有 --help;查询输出把几百字的技术说明整段吐回 | 一条 brief 命令当唯一入口 · 逐命令 --help · 输出默认精简 |
| 人机界面 | 信号被噪音淹没:总览"需要你处理 307 件"、待落地 671 条、依赖图 100+ 节点毛线团;六个页面右侧留白 | 去噪(总览/风险/占用/待落地口径) · 宽屏占满 · 全站人话标题 |
| 数据与性能 | 单板 5.75MB 每次变更整板重拉;活动流无上限 | API 按需字段 + ETag · 活动归档 |
| 安全 | 写接口无 Origin/Host 校验,任意网页可触发本机弹终端 | 一条 15 行的校验 |
| 开源就绪 | 无 LICENSE、无英文说明;四个页面只属于你个人工作流 | LICENSE(拍板)· 模块开关 · README EN |
| 个性化 | 主题 + 灯条配色 + 菜单分组已经不错 | 去 emoji 图标体系 · 动效/密度/庆祝/声音 · 可选物理灯带 webhook |

严重度统计:必修 9 · 应修 17 · 建议 14(见 §4 清单)。 拍板点 5 个(§7),已登记待拍板;整改工作包 18 个(§5),已登记为 AUD-* 卡,可直接复制卡号派工。

# 1. 审计方法与证据来源

通读源码:core/cli/server 7.6k 行、web 9.7k 行、test 6.2k 行(329 用例全绿,10.8s)。

实测数据:9 项目 1500 卡 15731 条活动,board 合计 14.8MB(rogue 6.3MB / jobsearch 4.5MB / mama 2.5MB);字段覆盖率、title 长度分布、待落地/待拍板计数(§4 各处引用)。

实跑 CLI:list/show/inbox/precheck/doctor/claim-check/sync-progress 的输出体量与耗时;add/pending 拒收文案。

真机截图:从检出构建前端,起开发实例(6070,mode=dev,不碰 6060),1920×1000 视口下逐页截图 20 页 + 卡片抽屉,项目切到 mama(有待拍板数据)。

文献与行业实践(§2):AI 原生任务跟踪(Linear/Jira/Copilot)、Kanban 流指标、人在回路审批设计、面向 agent 的 CLI 设计、游戏化与个性化研究、Shape Up 山丘图。

token 估算口径:中文字符按 1 token、其余按 3.8 字符/token,偏保守;只用于相对比较。

# 2. 文献与行业实践对照(只写"对本看板意味着什么")

## 2.1 任务跟踪器正在变成 AI agent 的控制面

Linear 的模型:把 issue 委派给 agent,人仍是 assignee 与责任人;agent 用 thought / action / elicitation / response / error 五种活动汇报,10 秒内必须先回一个 thought,30 分钟无活动判为 stale;向人提问用 elicitation(带选项);"不要靠可编辑的评论重建过程,活动是冻结快照"。Jira 在 Team '26 上也把"把工作项直接分派给 Rovo/第三方 agent"做成 GA。

GitHub Copilot coding agent:把 issue 当 prompt;每个 agent session 有可实时跟进的会话日志、token 用量、会话时长,可随时 Stop。

对本看板的启示: 1. 本看板的 claim/progress/pending/done 与 Linear 的 thought/action/elicitation/response 是同构的,pending 三件套比 Linear 的 elicitation 更严格——这是差异化优势,保留并做成机读协议。 2. 缺的是 error/stale 语义:卡陷在"施工中"无人问津只有 30 分钟黄标,没有"施工方失联/放弃"的动作(unclaim),也没有 stale 升级(→ 通知 → 自动可复工)。 3. Linear 的 "human remains the owner" 对应你的"负责人拍板+验收";看板应把人→AI 的回话通道补上(现在人只能拍板,不能留言/追问/要求补信息)。

## 2.2 Kanban 流指标:WIP · 卡龄 · 吞吐 · 周转

ProKanban 四个基本流指标:WIP、Throughput、Work Item Age(已开工未完工的卡龄)、Cycle Time;Little's Law:平均周转 = WIP ÷ 吞吐,压 WIP 是缩短周转最快的办法。业界共识:每周复盘一次,复盘要落到一个决定或实验,而不是看图。

对本看板的启示:每日成果/洞察页已经有 Throughput、CFD、周转分布(这一点做得比多数个人工具好);缺卡龄(aging)与 WIP 上限——施工中卡只有"30 分钟没更新"一个二值黄标,看不出"这张卡已经开了 6 天"。看板泳道头应显示 WIP 数与可配上限,卡片显示卡龄分级色。

## 2.3 人在回路审批的设计

审批深度按可逆性与影响分层:只读工作抽样复核;可逆动作批量审批(10~50 条一次);高影响一条一审;不可逆的人亲自做。给审批者看的必须是"证据 + 预期结果 + 错了的下场";每次驳回要能教会 agent 下次怎么做;要有审计留痕。

对本看板的启示:pending 三件套(背景/利弊/推荐理由)正是"证据+预期+下场";已经做对。缺:①"信息不完整"徽章只是提示,不能一键要求补齐;②拍板后无法在短时间内撤销;③"驳回并说明"没有通道——只能拍一个自定义答案。

## 2.4 面向 agent 的 CLI 设计与 token 效率

行业经验(agentfmt、CLI-vs-MCP 讨论、ClickUp/rdt 等 agent CLI):shell 命令 5~20 token,MCP 信封 50~200 token;输出要"紧凑可扫",空值省略、用符号代替句子(✓ ✗ ⚠)、实体一行 [type] "name" (id)、层级缩进;统一 flag 命名(--json/--limit/--page);窄工具(返回三个结构化字段)优于让 agent 解析原始输出;扁平化+只选必要字段可省 90%+。

对本看板的启示:CLI 路线是对的(相对 MCP 更省);但 list/show/inbox 都是"整卡回吐",--json 成功返回整个 task 对象;没有 --help;没有 --brief/--fields。真正的降本点是"少跑几趟、少读几处":今天 AI 开工要读 CLAUDE.md 锚段(≈1.5k token)+ skill §11.9(≈15k 整份触发)+ precheck + show + inbox,并且三份文档互相矛盾会造成白跑(照 CLAUDE.md 示例 add 会被 --model 机器闸拒收,再来一轮)。

## 2.5 Claude Code 侧的实践

社区共识:CLAUDE.md 控制在 ~200 行内,超过后规则被稀释;"必须强制的用 hook/权限,上下文知识用 skill,常驻指导要短"。

对本看板的启示:看板锚段现在 ≈130 行/1.5k token 常驻每个接入项目的每个会话,其中大半是"为什么这么严"的说教;把"怎么做"做成 `cli protocol` 机读输出、锚段只留 20 行指路,同时用 hook(已有的 pre-commit 闸门)兜底——这正是"规则进 hook、知识进命令、常驻只指路"。

## 2.6 进度表达:山丘图(Shape Up)

Basecamp 的洞见:待办计数会随施工增长、估时掩盖不确定性;山丘图把工作分"上坡(还在搞清楚)"与"下坡(照着做)",不动的点就是举手求助。

对本看板的启示:AI 施工恰好是"上坡短、下坡长"或反之,percent 单值表达不了"卡在不确定上"。可选增强:progress --phase 上坡|下坡(一个枚举,不增负担),看板卡用一个小山丘位置替代/补充百分比——属于外观改动,先出方案。

## 2.7 游戏化与个性化

研究与实践的共识:forgiving streaks(允许暂停/宽限日/周末跳过),不要"断一次归零";庆祝动效(彩带、独角兽)显著提升满意度但要能关;"让用户自定义主题/布局,工具就变成个人手作物,粘性更高"。批评者提醒:奖励要对准"有价值的完成",不要奖励"动作多"。

对本看板的启示:连续产出天数已有(🔥 会被换成图标);加"宽限日"规则;完工庆祝、声音、每项目主题色、密度/字号;所有效果默认可关、遵守 prefers-reduced-motion。物理 RGB 灯带:Home Assistant/WLED 都能用一条 REST/webhook 调色,看板只需发事件 webhook,不必自己认硬件。

# 3. 现状盘点(功能地图)

| 层 | 现状 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | board.json 单文件/项目,CLI 唯一写者,锁+校验+原子写,活动流追加 | 设计正确;体量无上限(rogue 6.3MB/7416 条活动) |
| CLI | 33 条命令;add 有 --model/--plain-title 机器闸;pending --json 三件套硬校验;decide 自动前进;unpark;doctor --branches;precheck 开工三查;release 发布副本 | 写路径成熟;读路径(list/show/inbox)与帮助系统弱;缺生命周期动作 |
| 钩子 | pre-commit 认领闸(扫全部板)、post-commit/post-merge 同步、CC Stop=doctor、PostToolUse Bash/TodoWrite | 可靠;但 TodoWrite 钩子全局+项目各装一份,每次跑两遍 |
| server | 只读 + execFile 转发 CLI;SSE;派单;并行清单;成本/算力/Codex/审阅台 API | 架构纪律好;写接口无 Origin 校验 |
| 前端 | 20 视图、深浅主题、灯条配色、菜单分组可自定义、审阅台 | 刚重构过一轮,底子好;信噪与空间利用是主要问题 |
| 协议 | CLAUDE.md 锚段(每项目)、AGENTS.md、skill SKILL.md §11.9 + 子文件 | 三份并存,已漂移(见 §4-F) |

# 4. 问题清单(编号 · 严重度 · 证据 · 建议)

严重度:必修(伤流程/伤数据/伤安全) · 应修(明显浪费或明显误导) · 建议(锦上添花)。

## A. AI 调用面(降本增效)

| # | 级 | 问题 | 证据 | 建议(→ 工作包) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 必修 | 没有逐命令帮助。pending --help 报"缺参数 --project";全局 help 只有命令名 | cli/index.cjs:67-69;AGENTS.md 让 AI 去看 pending --help,照做必失败 | 每条命令 --help 一屏用法 → AUD-CLI-BRIEF-AND-HELP |
| A2 | 必修 | 协议示例与机器闸打架:CLAUDE.md 锚段与 AGENTS.md 铁律① 的 add 示例不带 --model/--plain-title,照抄必被拒收,白跑一轮 | cli/hooksInstall.cjs:418、AGENTS.md:39;cli/index.cjs:85-105 闸门 | 示例由代码生成(cli protocol)→ AUD-PROTOCOL-SINGLE-SOURCE |
| A3 | 必修 | 没有"一条命令拿到开工所需全部信息"的入口。今天要读 CLAUDE.md + skill + precheck + show(整卡 JSON)+ inbox --tid(只在有待落地决策时可用) | show 返回 JSON.stringify(task,null,2)(cli/commands.cjs:455);inbox --tid 无决策时只回"无需接手" | 新增 brief <id>:人话标题/技术说明/文件域/依赖及其状态/已拍板要落地的答案/待拍板(有则禁止开工)/文档/档位/最近负责人留言,markdown 一屏;claim --brief 认领即回任务书 → AUD-CLI-BRIEF-AND-HELP |
| A4 | 应修 | list 默认含已完工并回吐全量 title:dashboard 42 卡 = 21.5KB≈11k token;inbox --project rogue(列表态)25KB≈14k token;--json 成功返回整卡 | 实测 §1;cli/commands.cjs:441、cli/inboxCmd.cjs:49 | 默认隐藏已完工(--all)、默认行 id status pct 人话标题(截 60)、--brief/--fields;写命令 --json 只回 {ok,id,status,percent,changed} → AUD-CLI-BRIEF-AND-HELP |
| A5 | 必修 | 缺生命周期动作:无 unclaim(对话中断卡永远施工中)、无"作废"状态(10 个枚举没有取消)、无 reopen、无 edit(只能裸 set) | core/boardSchema.cjs:12;cli/commands.cjs 导出表 | 补 unclaim/cancel/reopen/edit,新增枚举 已作废 → AUD-CLI-LIFECYCLE-CMDS |
| A6 | 应修 | done 不自动把本卡已拍板决策标落地;mark-landed 只能一条一条标 → 待落地 671 条里 506 条挂在已完工卡上 | 实测:rogue 421(297 在已完工卡)、jobsearch 120(104)、mama 78(62)、cluster 21(20)、dashboard 14(14) | done 自动落地本卡已答决策 + mark-landed --all → AUD-CLI-LIFECYCLE-CMDS;口径见 §7 d3 |
| A7 | 应修 | 状态机松:progress 对已完工卡照写;done --collect 进"收官"却写 percent=100 + dates.done;pending 在施工中卡上不留任何可见挂起痕迹 | cli/commands.cjs:133-146,386-399,298 | progress 拒绝终态卡并提示 reopen;collect 不写 done 日期;施工中卡 pending 时 nextMilestone 置为问题摘要 → AUD-CLI-LIFECYCLE-CMDS |
| A8 | 应修 | 无批量建卡;pending --json 只能 stdin(PowerShell 下 heredoc 不便);每条命令都要 --project | 规划会话建 10~20 卡 = 10~20 次进程+整板解析;detectProjectId 已有却只给 sync-progress 用(cli/commands.cjs:159) | add --json-file(整批一次加锁原子写)、pending --json-file、--project 可省略按 cwd 反查(共仓歧义时要求显式)→ AUD-CLI-BATCH-AND-AUTOPROJECT |
| A9 | 应修 | TodoWrite 钩子全局+项目各装一份,每次待办更新起两个 node 各解析整板;Stop 钩子 doctor --quiet 的 --quiet 根本没实现 | ~/.claude/settings.json 与 .claude/settings.json 同时含 sync-progress;cli/gitSync.cjs:doctor 无 quiet 分支;实测 sync-progress 90ms、doctor 230ms、claim-check 150ms | 装钩子时查重;doctor --quick;真正实现 --quiet → AUD-HOOKS-DEDUP-COST |
| A10 | 应修 | sync-progress 自动认项目只比 mainRepo 不比 codeRepo,cluster 这类"板家≠代码家"的项目拿不到自动进度;共仓时首匹配胜出 | cli/commands.cjs:171-173 | 同上 |
| A11 | 建议 | CLI 调用行 ≈90 字符(node "~/.claude/dashboard-release/cli/index.cjs" <cmd> --project x) | core/runtimeRoot.displayCliCommand | 提供 board/kb 全局别名(npm bin 或 .cmd 垫片),配合 A8 的项目自动识别 → AUD-CLI-BATCH-AND-AUTOPROJECT |
| A12 | 建议 | pending 拒收文案带整段模板 JSON(≈275 token),add 拒收 ≈123 token;偶发但每次都是整轮浪费 | 实测 | 保留但缩短;--help 到位后拒收只指路 |

## B. 人机界面(负责人视角)

| # | 级 | 问题 | 证据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 必修 | 总览"需要你处理"=307,其中 258 是"卡住"——把全部项目的暂缓卡都算成要你处理,且不随项目范围切换 | 截图(mama 项目下 KPI 307;待拍板 47/驳回 2/卡住 258);Overview.vue:72-86 用 store.allBoards 不看 centerScopeAll,status==='暂缓' 计入 | 尊重范围;暂缓单列"搁置中"不进 actionTotal;只有活跃卡且真被挡的才算卡住 → AUD-UI-OVERVIEW-SIGNAL |
| B2 | 应修 | 风险面板"阻塞"列把已完工卡也列进去;占用防撞把已完工卡的历史分支算成 36 处冲突 | 截图;RiskPanel.vue:22 无状态过滤;Collision.vue:16-31 遍历全部 tasks | 只看活跃卡 → AUD-UI-OVERVIEW-SIGNAL |
| B3 | 必修 | 待落地 671 条(徽章 471+),ToLand/inbox 列表失去信号;其中 506 条挂在已完工卡 | §A6 数据 | 口径改为"已答 && 未标落地 && 卡未完工";已完工卡的未标记决策推定落地可一键确认 → AUD-UI-UNLANDED-DERIVE(拍板 d3) |
| B4 | 必修 | 六个页面写死内容宽度,1920 宽下右侧 40~55% 空白:待拍板 980px、待落地 1040px、成本 1120px、算力 860px、拍板历史列表 900px、波次 900px;看板泳道固定 260px,4 列时右侧过半空白 | 截图;ApprovalCenter.vue:195、ToLand.vue:249、CostMonitor.vue:319、CpuBudget.vue:197、DecisionHistory.vue:87、Waves.vue:63、Kanban.vue:97 | 响应式栅格/两栏;泳道 flex:1 1 280px;max-width:420px;≥1600px 时卡片详情改右侧内嵌栏而非遮罩 → AUD-UI-LAYOUT-FULLWIDTH(先出方案) |
| B5 | 必修 | 人话标题只在卡片主位和并行清单页生效;抽屉抬头、待拍板页头、待落地、波次、风险、验收、搜索、拍板历史、每日成果明细、总览卡住列表、占用/甘特/依赖 tooltip 全部直接显示 title(技术说明,可达 2166 字) | TaskDrawer.vue:96、ApprovalCenter.vue:115、ToLand.vue:201、Waves.vue:52、RiskPanel.vue:41、AcceptanceMatrix.vue:65、SearchFilter.vue:74、DecisionHistory.vue:60、DailyOutput.vue:339、Overview.vue:235 | 一个 humanTitle() helper 全站统一;技术说明折叠在"技术说明"段 → AUD-UI-PLAINTITLE-EVERYWHERE |
| B6 | 必修 | 人→AI 没有通道:只能拍板,不能留言、追问、要求补三件套、喊停;"信息不完整"徽章无动作 | ApprovalCenter.vue:116-128;server 写接口只有 decide/mark-landed/dispatch/cpu | 治理类动作(留言/暂缓/复工/作废/重开/要求补信息)经 CLI 转发;brief/precheck 置顶显示负责人留言 → AUD-UI-HUMAN-TO-AI-CHANNEL(拍板 d1) |
| B7 | 应修 | 新待拍板/新完工/新阻塞没有任何主动通知;铃铛要自己看 | TopBar.vue | 桌面通知 + 可选提示音(可关、静音时段)→ AUD-UI-NOTIFY-FRESHNESS |
| B8 | 应修 | 服务落后发布副本时界面不提示(此刻 6060 跑 f513d8d,副本已是 c4d948a),只有 precheck 里一行 | /api/health 无 releaseBehind | health 增 releaseBehind + 顶栏横幅 → AUD-UI-NOTIFY-FRESHNESS |
| B9 | 应修 | 拍板不可撤销(手册也承认);误点只能找技术改 | docs/看板使用手册.md §11 | 5 分钟内可撤销(undecide,只对网页拍的)→ AUD-UI-NOTIFY-FRESHNESS |
| B10 | 应修 | 看板看不出"谁拖了多久":陈旧阈值 30 分钟写死、二值;无卡龄、无 WIP 上限 | TaskCard.vue:12-16 | 卡龄分级色、施工中泳道按最久没动排序、泳道头 WIP/上限 → AUD-UI-KANBAN-FLOW |
| B11 | 应修 | 依赖图 100+ 节点力导向成毛线团、标签不可读;波次甘特几乎全是 0% 条、横轴只有"第 0 波" | 截图 | 依赖图默认只画"有依赖的活跃卡+一跳邻居"并分层布局;甘特改时间轴 → AUD-UI-KANBAN-FLOW(先出方案) |
| B12 | 应修 | Codex 面板写死 rogue,切到别的项目仍显示 rogue 的工单;审阅台在没有 reader.json 的项目只显示"读不到清单",却排在默认导航第一组 | server/server.cjs:170-172;截图 | Codex 面板读当前项目;项目专属模块可开关并自动隐藏 → AUD-OSS-READINESS(拍板 d5) |
| B13 | 应修 | 界面大量 emoji(页头 🚀❓📜🌊🚦💥📅🕸️🔍📆📊💰🤖📖、状态 ⬜📋❓✅🔨、徽章 🌿🤖🅿️🚧、空态 🎉✨📭🈳、DoneToggle 🗂️✅) | 全部 web/src/** | 统一线性图标集(内联 SVG)替换;CLI 终端输出保留 emoji → AUD-UI-ICONSET-NO-EMOJI(先出方案) |
| B14 | 建议 | 验收矩阵大部分单元格是"—":tests/typecheck 字段几乎没人填 | 截图;数据 | 无数据列合并,并给"怎么让 AI 填"的提示;或改成"最近一次验收证据"列 |
| B15 | 建议 | 卡片上把所有 gitBranch 都列出来,历史误扣分支多的卡很脏 | TaskCard.vue:46 | 只显示最新 1~2 条,其余折叠计数 |

## C. 数据模型与状态机

| # | 级 | 问题 | 证据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 必修 | 10 个状态里没有"作废/取消";"压轴"0 张、"收官"1 张、"可复工"仅 unpark 产生 | 全部板统计 | 增 已作废;不删既有枚举,但文档说明各自用途 → AUD-CLI-LIFECYCLE-CMDS |
| C2 | 应修 | 三层结构覆盖率低:plainTitle 覆盖 rogue 102/570、mama 10/338,其余项目 0;modelHint/fileScope 类似 | 实测 | 不做迁移(尊重现有三层结构);UI 对无人话标题的老卡给小徽章 + 一键复制"补人话标题"命令;docs-audit 加一桶"缺人话标题" |
| C3 | 建议 | title 字段装技术说明、plainTitle 装标题,开源读者会困惑 | schema | 不迁移(负责人明确保留三层结构);在产品手册/brief 输出里把 title 明确写成"技术说明(给 AI)";show --json 可加只读别名 spec |
| C4 | 建议 | 活动流 author 只有 cli/git-hook/看板/分支名,分不出"哪个对话/哪个模型" | commands.cjs act() | claim 记 agent(模型/工具/会话短 id,可从环境变量取),活动流与卡片显示"谁在做" |

## D. 性能

| # | 级 | 问题 | 证据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 必修 | GET /api/board/:id 整板返回:rogue 5.75MB;前端首屏拉全部 9 板 ≈13MB;每次 SSE 变更重拉整板并重算 /api/projects(服务端重新 parse 全部 14.8MB) | 实测;stores/board.ts:136-145;server.cjs:306-321 | ?fields= / 活动分页 / ETag / 摘要按 mtime 缓存 → AUD-PERF-BOARD-API-SLIM |
| D2 | 应修 | 活动流无上限、无归档;每次写整板 fsync | 7416 条/板 | archive-activity 按月归档 → 同上 |
| D3 | 建议 | 每次 commit 的 claim-check 读全部 9 板原文(有子串预筛,150ms) | 实测 | 可接受;若板继续长,按 mtime 缓存 |

## E. 安全

| # | 级 | 问题 | 证据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 必修 | 所有 POST 接口无 Origin/Host 校验:任意网页用 text/plain 简单请求即可 POST /api/decide(替你拍板)、/api/dispatch-task(在你机器上弹终端跑 claude)、/api/cpu | server.cjs 各 handler 直接 JSON.parse(raw),不看 content-type/Origin | 非 GET 请求校验 Host∈{127.0.0.1,localhost}:port 且 Origin 为空或同源,否则 403 → AUD-SEC-ORIGIN-CHECK |

## F. 文档与协议漂移

| # | 级 | 问题 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 必修 | skill 子文件 §11.9:"登记待拍板 → 直接编辑 board.json"——与 AGENTS.md"绝不手编 board.json"及 pending --json 相悖 | references/看板与协作基础设施.md "登记待拍板问题"一节 |
| F2 | 应修 | 同文件"静默行为表"四处过期:progress 报高自动翻已完工(代码从不改状态)、park 写 parkReason(实为 blockReason)、note 位置参数静默变 null(已修)、decide 不改状态(现在会 待拍板→已拍板);plainTitle 说用 set 补(现为 --plain-title 硬闸) | 对照 cli/commands.cjs |
| F3 | 应修 | 使用手册 §6"拍板不会改变卡状态"已过期 | docs/看板使用手册.md:166 |
| F4 | 应修 | 产品手册说"13 个视图"(实为 20)、"62 用例"(实为 329) | docs/产品手册-PRODUCT-MANUAL.md |
| → |  | 全部并入 AUD-PROTOCOL-SINGLE-SOURCE / AUD-OSS-READINESS |  |

## G. 开源就绪

| # | 级 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 必修 | 无 LICENSE 文件(README:"许可由作者决定") | 拍板 d2 后添加 |
| G2 | 应修 | 无英文 README、CONTRIBUTING、issue 模板、CHANGELOG;截图部分过期 | AUD-OSS-READINESS |
| G3 | 应修 | Codex 面板 / 成本(读 ~/.claude/projects 流水)/ 算力(CPU 租约)/ 审阅台 强绑定你的个人工作流,默认全开 | 扩展模块开关,默认关(拍板 d5) |
| G4 | 建议 | 一分钟 demo 缺:packaging/demo-seed.cjs 已有,但没有 npm run demo 入口与说明 | AUD-OSS-READINESS |

# 5. 整改方案(18 个工作包,已登记为看板卡)

施工默认派 Codex;凡涉及外观(布局/图标/图表/动效)的卡,第一步都是出 mockup 放 `docs/mockups/`,负责人点头再施工(卡的技术说明里已写明)。卡号复制给新对话即可开工,新对话应先 show <卡号>(AUD-CLI-BRIEF-AND-HELP 落地后为 brief <卡号>)。

## 批次 1 · AI 协议与 CLI(降本增效)

| 卡 | 一句话 | 档位 |
| --- | --- | --- |
| AUD-CLI-BRIEF-AND-HELP | brief <id> 一条命令给全开工信息;逐命令 --help;list/show/inbox 默认精简、--brief/--fields;写命令 --json 只回变更摘要 | opus·中 |
| AUD-CLI-LIFECYCLE-CMDS | unclaim/cancel/reopen/edit;已作废 状态;done 自动落地本卡已答决策;mark-landed --all;终态卡拒绝 progress | opus·中 |
| AUD-CLI-BATCH-AND-AUTOPROJECT | add --json-file 批量原子建卡;pending --json-file;--project 可省略;board 短别名 | opus·中 |
| AUD-PROTOCOL-SINGLE-SOURCE | cli protocol 机读协议卡(≤60 行,代码生成);CLAUDE.md 锚段缩到 ≤25 行;AGENTS/skill/手册过期条目修正 | fable·高(拍板 d4 后) |
| AUD-HOOKS-DEDUP-COST | TodoWrite 钩子查重;doctor --quick/--quiet;sync-progress 认 codeRepo | opus·中 |

## 批次 2 · 人机界面

| 卡 | 一句话 | 档位 |
| --- | --- | --- |
| AUD-UI-LAYOUT-FULLWIDTH | 六页去掉写死宽度改响应式栅格;泳道自适应;≥1600px 卡片详情内嵌右栏 —— 先出 mockup | opus·中 |
| AUD-UI-ICONSET-NO-EMOJI | 统一线性图标集(内联 SVG)替换全站 emoji;状态图标体系 —— 先出 mockup | opus·中 |
| AUD-UI-PLAINTITLE-EVERYWHERE | humanTitle() 全站统一;技术说明折叠;无人话标题老卡给徽章 | sonnet·低 |
| AUD-UI-OVERVIEW-SIGNAL | 总览尊重范围、暂缓不算"要处理";风险/占用只看活跃卡;验收矩阵无数据列合并 | opus·中 |
| AUD-UI-UNLANDED-DERIVE | 待落地口径改为"已答 && 未标落地 && 卡未完工";已完工卡推定落地一键确认 | sonnet·低(拍板 d3 后) |
| AUD-UI-HUMAN-TO-AI-CHANNEL | 网页留言/暂缓/复工/作废/重开/要求补三件套,全部经 CLI 转发;brief/precheck 置顶负责人留言 | opus·中(拍板 d1 后) |
| AUD-UI-NOTIFY-FRESHNESS | 桌面通知+提示音(可关);服务落后横幅;5 分钟内撤销拍板;陈旧阈值可配 | opus·中 |
| AUD-UI-KANBAN-FLOW | 卡龄/WIP/最久没动排序;依赖图聚焦+分层;甘特改时间轴 —— 图表部分先出 mockup | opus·中 |

## 批次 3 · 性能与安全

| 卡 | 一句话 | 档位 |
| --- | --- | --- |
| AUD-PERF-BOARD-API-SLIM | ?fields=、活动分页、ETag、摘要缓存、前端按需加载、archive-activity | opus·中 |
| AUD-SEC-ORIGIN-CHECK | 非 GET 请求 Origin/Host 校验 + 测试 | sonnet·低 |

## 批次 4 · 开源就绪与个性化

| 卡 | 一句话 | 档位 |
| --- | --- | --- |
| AUD-OSS-READINESS | LICENSE;README EN;CONTRIBUTING/模板/CHANGELOG;npm run demo;个人工作流模块开关;Codex 面板读当前项目;手册修订 | opus·中(拍板 d2/d5 后) |
| AUD-FUN-PERSONALIZATION | 动效速度/强度/呼吸灯;完工庆祝;每项目主题色;密度/字号;声音主题;更多灯条预设;可选事件 webhook(物理灯带)—— 先出 mockup | opus·中 |

建议顺序:AUD-SEC-ORIGIN-CHECK(15 分钟)→ AUD-UI-OVERVIEW-SIGNAL + AUD-UI-PLAINTITLE-EVERYWHERE(立刻改善你每天看的第一屏)→ AUD-CLI-BRIEF-AND-HELP + AUD-CLI-LIFECYCLE-CMDS(每个对话都受益)→ 拍板 5 项后放出其余。并行性:批次 1 的三张 CLI 卡都动 cli/commands.cjs,应串行;批次 2 的 UI 卡彼此文件域基本不重叠,可并行。

# 6. 个性化与趣味功能提案(全部默认可关,先出方案再做)

图标体系替代 emoji(负责人点名):一套 24px 线性图标(Lucide 风格,ISC 许可,内联 SVG 不引库),状态用"形状+色点"而非 emoji;深浅主题各校一遍对比度。

灯条进阶:速度 慢/中/快、强度 细/标准/粗、施工中卡"呼吸"而非流光、跟随 prefers-reduced-motion;预设新增 极光 / 落日 / 赛博 / 单色。

完工庆祝:done 到达时该卡彩带 1.2 秒(canvas 自绘,无依赖),连续产出 ≥3 天在每日成果页给火焰动效(图标非 emoji);宽限日:一天没产出不断连击,两天才断。

每项目主题色与图标:项目下拉、卡片左边条、总览进度环按项目着色,一眼分清"这是哪个项目的卡"。

密度与字号:舒适/紧凑两档 + 基础字号 13~16px。

声音主题:拍板 叮、完工 咚、阻塞 低鸣;默认静音,支持静音时段。

桌面通知:新待拍板/新完工/卡住超时,Notification API,点击直达。

事件 webhook(可选):DASHBOARD_EVENT_WEBHOOK=<url>,完工/待拍板/阻塞事件 POST 一条 JSON;文档给 Home Assistant light.turn_on rgb_color 与 WLED JSON API 示例,物理 RGB 灯带随看板变色(待拍板橙、全绿呼吸、阻塞红)。

山丘图位置(可选):progress --phase 上坡|下坡,卡片小山丘替代/补充百分比,不动的点=求助信号。

# 7. 拍板点(已登记到 `AD-20260907-BOARD-AUDIT` 卡)

| # | 问题 | 选项 | 我的推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| d1 | 网页端要不要开放"治理类"写操作(留言/暂缓/复工/作废/重开/要求补信息),都经 CLI 转发 | A 开放治理类 / B 只开放"给 AI 留言" / C 维持只拍板 | A |
| d2 | 开源许可证 | MIT / Apache-2.0 / AGPL-3.0 | MIT |
| d3 | 待落地口径 | A 已完工卡的已答决策推定落地 + done 自动落地 / B 只加 --land-all 手动 / C 不动 | A |
| d4 | 协议正本收敛 | A cli protocol 机读正本 + 锚段缩到 ≤25 行 + 其余文档只留指针 / B 维持三份手工同步 | A |
| d5 | 个人工作流模块(Codex/成本/算力/审阅台)的开源策略 | A 做成可开关的扩展模块,默认关 / B 拆独立插件仓 / C 原样保留 | A |

三层结构(编号/人话标题/技术说明)不作为拍板点:负责人已明确保留,本报告所有方案在此前提下展开。

# 8. 附录

## 8.1 实测数据

| 项目 | board | 卡 | 活动 | title 均长/最长 | plainTitle 覆盖 | 待拍板 | 待落地(其中已完工卡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rogue | 6.3MB | 570 | 7416 | 117 / 846 | 102 | 2 | 421 (297) |
| jobsearch | 4.5MB | 321 | 2880 | 43 / 134 | 0 | 17 | 120 (104) |
| mama | 2.5MB | 338 | 3671 | 70 / 757 | 10 | 18 | 78 (62) |
| cluster | 744KB | 93 | 945 | 174 / 1908 | 30 | 0 | 21 (20) |
| dashboard | 291KB | 42 | 296 | 446 / 2166 | 31 | 0 | 14 (14) |
| game | 219KB | 69 | 253 | 28 / 73 | 0 | 10 | 12 (5) |
| 项目Q | 126KB | 49 | 222 | 26 / 113 | 0 | 0 | 4 (4) |
| baihui | 26KB | 18 | 48 | 22 / 33 | 0 | 0 | 1 (0) |
| 项目L | — | 0 | 0 | — | — | — | — |

CLI 输出体量(≈token):list dashboard 21.5KB(11k) · inbox rogue 25.4KB(14k) · show <卡> 1.4KB(0.6k) · precheck 0.9KB(0.5k) · CLAUDE.md 锚段 2.6KB(1.5k,常驻) · skill SKILL.md 22KB(15k,触发即整份) · skill 看板子文件 8KB(5k)。 钩子耗时:claim-check 150ms · sync-progress 90ms(rogue 103ms) · doctor 230ms · list rogue 105ms。 API:/api/board/rogue 5.75MB · jobsearch 4.41MB · mama 2.25MB · /api/projects 1.9KB(但服务端 parse 全部板)。

## 8.2 参考来源

Linear:Agents in Linear · Agent Interaction best practices · Agent Interaction Guidelines · Assign and delegate issues

GitHub Copilot coding agent:Managing agent sessions · Best practices for tasks · More visibility into sessions

行业综述:Issue Trackers as AI Agent Infrastructure · AI Sprint Planning Tools · Human-in-the-Loop AI Agents: When Approvals Matter · Human-in-the-Loop AI Agents (Medium)

Kanban 流指标:ProKanban · The Basic Metrics of Flow · Atlassian · 4 Kanban Metrics · Nave · Kanban Metrics · Kanban Flow Physics

Agent CLI 与 token:agentfmt · The Case for CLI Tools Over MCP Servers · Why CLIs Beat APIs and MCPs for Agent Tooling · Reduce Agent Token Costs in CLI Workflows · Compact and Agent-Friendly Output (rdt-cli)

Claude Code 实践:CLAUDE.md Best Practices: What the Evidence Supports · CLAUDE.md Best Practices 2026 · Claude Code Cost Optimization

Shape Up:Show Progress(Hill Charts) · Hill Chart guide

游戏化/个性化:Productivity gamification examples (Trophy) · Gamification UI libraries · Why Gamifying Projects Doesn't Work · Gamified performance dashboards (Plecto)

物理灯带:Home Assistant · WLED integration · Webhook to change RGB of light · Home Assistant WLED 2026 guide

## 8.3 本次审计没做的事

没改任何代码、没跑 release、没重启 6060 服务。

没对 Codex 面板 / 审阅台 / 成本聚合的内部逻辑做逐行审计(它们与你个人工作流强绑定,开源策略拍板后再深审)。

没做移动端/窄屏适配审查(产品定位为本机桌面)。